SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony poniżej  4.845.000 EURO

### Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy

we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiający:

- Gmina Strzelce Wielkie

ul. Częstochowska 14

98-337 Strzelce Wielkie

woj. łódzkie

Załączniki:

- Druk formularza ofertowego

- Druki oświadczeń stosownie do art. 22 ust.1 i art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

- Projekt umowy na wykonanie zamówienia

- Druk wykazu osób (potencjał kadrowy)

- Druk wykazu wykonanych prac (doświadczenie       zawodowe)

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

### Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy

we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.

I.	Nazwa oraz adres zamawiającego:

  - Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Strzelce Wielkie

  - Adres: ul. Częstochowska 14

  - Numer telefonu / faksu: (34) 311-07-78 /  (34) 311-07-78

  - Adres internetowy:www.strzelce.i-bip.pl

  - Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o udzielenie  zamówienia: www.strzelce.i-bip.pl

  - NIP Gminy 508-001-39-40

  - REGON:    151398646

II.	Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226  poz. 1817).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  (Dz. U. z 2011r. Nr 282 poz.1650).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty tynkarskie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45310000-3 Roboty instalacyjne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,, Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Zamówienie obejmuje   następujące roboty  :

I etap  terminu realizacji   do 20.10.2012 roku  w skład którego  wchodzą:

1. Roboty budowlane – docieplenie budynku

Zakres prac do wykonania:

Izolacja ścian fundamentowych, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, wykonanie opaski wokół budynku, cokół - docieplenie, wywóz gruzu.

2. Roboty zewnętrzne – zagospodarowanie terenu

Zakres prac do wykonania:

Budowa miejsc parkingowych, utwardzenie części gruntu, budowa ogrodzenia, budowa altany.

II etap terminu realizacji  do 20.03.2013 roku  w skład , którego  wchodzą  :

1. Roboty budowlane wewnętrzne

Zakres prac do wykonania:

Roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej, remont ścian i stropów, wykonanie podłoży i posadzek w pomieszczeniach, wykonanie tynków, roboty malarskie, wykonanie wyłazu dachowego, wykonanie schodów wewnętrznych, roboty malarskie.

2. Roboty instalacyjne

Zakres prac do wykonania:

Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej.

- Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony:

- projektem budowlanym

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiarami robót

- Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie

- z projektami budowlanymi

- wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

3. Zaleca  się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej istniejącego obiektu i terenu realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie rozwiązań równoważnych i następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych (równoważnych) niż określone w tej dokumentacji. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca winien wykazać, że oferowane materiały, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nie równoważności” zaproponowanych „zamienników”. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zaproponowanych „zamienników”.

- Wyroby przewidziane do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty dotyczące wprowadzenia ich do obrotu w rozumieniu art. 10 ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Niniejsze zamówienie będzie  realizowane na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót dokonanego w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w dniu 21.12 2011 r.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do:

  - urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na koszt własny oraz zabezpieczenia terenu, na którym realizowane  będą  roboty budowlane,

  - wykonania wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących  (wytyczenie geodezyjne, badania laboratoryjne itd.),

  - zapewnienie fachowego dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

  - prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie bhp i p.poż.,

  - usuwania na bieżąco odpadów i śmieci oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru.

  - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji zagospodarowania terenu.

IV.	 Termin wykonania zamówienia

Wymagany   termin realizacji  zadania                  I etap - 20.10.2012 r.

II etap – 20.03.2013 r.

V.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwóch robót remontowych budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 1500 m³ i o wartości robót min.

250 000,- PLN każda  (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

- Dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej , z co najmniej 5-letnim doświadczeniem  i przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kierownika robót w specjalności instalacji elektrycznych z co najmniej 2 – letnim doświadczeniem posiadających uprawnienia do kierowania robotami i przynależnością  do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Udokumentowane ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie:  dwieście pięćdziesiąt  tysięcy  złotych).

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców       należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

następujące dokumenty i oświadczenia:

- oferta

- wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Lider ewentualnie Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania ustawy (Załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ), składają łącznie.

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1,

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty   zostały wykonane należycie

składa Lider lub Pełnomocnik  konsorcjum .

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia Wykonawcy

- o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2a do SIWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi (Załącznik Nr 2b do SIWZ).

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  ustawy do oferty dołączyć należy:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

- Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu robót remontowych budynku użyteczności publicznej o kubaturze min 1500 m³ i o wartości robót min.  250.000,- PLN  każda w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

- Wykaz osób (Załącznik nr 4 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- Oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj.: do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót w specjalności instalacje elektryczne.

Wzór oświadczenia (Załącznik Nr 2c do SIWZ)

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt   tysięcy  złotych).

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy  złotych).

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dowód wniesienia wadium, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. VIII niniejszej specyfikacji.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego   ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu Cywilnego

- Dokumenty wymagane od wykonawców   mających siedzibę lub  miejsce   zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca mający  siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 i § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817)

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  a także wskazanie osób uprawnionych    do porozumiewania się  z wykonawcami:

- Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks:  (34) 3110778

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 (art. 38 Pzp), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniania  na tej stronie.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi  do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W tym przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne  (art.12a ust.1 Pzp). Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia w B.Z,P, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (art.12a ust.3 Pzp).

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pan Zdzisław Żmudzki, Gmina Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, tel.: 034 311 07 78.

VIII. 	Wadium

  - Zamawiający wymaga  wniesienia  wadium w wysokości 10.000,- złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Termin wniesienia wadium upływa  28.06.2012 r. o godz. 10:00

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)  pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na    rachunek bankowy Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Pajęcznie Oddział Strzelce Wielkie nr    28 8265 1011 2002 0000 0013 0012   z dopiskiem – Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.

- Dowód wniesienia wadium w pieniądzu (potwierdzenie przelewu)  należy dołączyć do oferty przed jej złożeniem  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie (jak w pkt.3) decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa   oryginał dokumentu do przechowania w kasie Urzędu Gminy – pok.nr 5.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 1) z zastrzeżeniem ust. 4a  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, (art. 46 ust. 2 Pzp)

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. (art. 46 ust. 4a Pzp)

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.	Termin związania ofertą

- Składający ofertę pozostaje związany ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu związania    ofertą  zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu, o którym mowa jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- W przypadku wniesienia środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

X.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Wymogi formalne:

- Wykonawca  składa jedną ofertę.  Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty ( w tym oświadczenia, załączniki itp) zgodnie   z punktem VI niniejszej  siwz

- Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik   Nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osobę ( osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z wyłączeniem omyłek polegających na niezgodności oferty ze siwz. niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w rozumieniu art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

- .Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę  pod warunkiem, że ich treść  a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz.

- Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

- Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do niniejszej siwz muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy w sposób wskazany w pkt  10).

- Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę

- Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty,   o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę.

- Kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt VI pkt. 5 i 6 siwz, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w sposób wskazany w pkt 10 )

- Dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 5 i 6 siwz muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie  z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron)

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty

- Oferta kompletna powinna zawierać :

- ofertę sporządzoną według załączonego wzoru – formularz OFERTA,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art.22.ust.1 w związku z art.24 ust.1i2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w/g z załączonego wzoru oświadczeń,

- kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- kserokopie aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków ,opłat ,oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia – kserokopia uprawnień kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej i kierowników robót instalacyjnych i elektrycznych.

- Oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ,

- wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców,

- zaakceptowany projekt umowy,

- kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w oparciu o dokumentację, projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar,

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

2.Opakowanie oferty:

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone:

a)  adresem Zamawiającego:

b) oznaczone napisem:

- OFERT A

- Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały

- wraz z zagospodarowaniem terenu .

Nie otwierać przed: 28.06.2012 r. godz.10:00

- numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej 	korespondencji wpływającej do zamawiającego.

d) wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty   w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz.

3.  Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

- .Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. (art. 84 Pzp)

XI.     Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert:

- Złożenie oferty

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie  Gminy w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 14 sekretariat – pok. Nr 5.

- Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2012 r. do godz. 10:00

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego (w tym również drogą pocztową) po wyznaczonym terminie składania ofert (jak w pkt.1.2) zostaną zwrócone wykonawcom.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej.

2.   Otwarcie ofert

- Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 1 w dniu 28.06.2012 r. o godz. 10:15

- Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia /art.86 ust.3 p.z.p./

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie /art.86 ust.4 Pzp./

XII.	Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji uproszczonej, ustanawia się wynagrodzenie  ryczałtowe  zgodnie z powszechnie  obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń:

1.1. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.2. Cena musi zawierać wszystkie koszty, wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach jak również następujące koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu lub dowozu gruntu brakującego, zagęszczenia gruntu, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, obsługi geotechnicznej, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i sporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż. i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

1.3. Wykonawcy zobowiązani są we własnym zakresie sporządzić w oparciu o dokumenty określone w pkt XII.1.1. zestawienia planowanych prac (przedmiarów robót), określenia ich cen jednostkowych lub ich szczegółowego obliczenia.

Ceny jednostkowe muszą także obejmować koszty, o których mowa w pkt XII.1.2. Jeśli wykonawca z którym zostanie podpisana umowa nie ujmie w zestawieniu wszystkich robót (prac) wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów to nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. Braki takie nie będą podstawą do odrzucenia ofert.

1.4. Złożone wraz z ofertą kosztorysy ofertowe (sporządzone metodą kalkulacji  uproszczonej) nie będą podstawą do oceny ofert. Będą dla zamawiającego jedynie materiałem służącym do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen.

1.5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do dnia podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy sporządzone metodą szczegółową zgodne z kosztorysami złożonymi wraz z ofertą. Kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej będą między innymi podstawą do rozliczania robót dodatkowych, czyli robót nie ujętych w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych i zaniechanych. Będą również podstawą do wyliczenia wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji odstąpienia od umowy. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

2. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty.

4. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Nie dopuszcza się do stosowania opustów zarówno do ogólnej ceny ofertowej jak i do cen jednostkowych.

6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

7. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji.

8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnienie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

XIII. 	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty,  wraz  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1.   Kryteria oceny ofert:

Tryb oceny ofert:

. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa;

. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I etap:   ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty:

oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo zamówień    publicznych  SIWZ zostaną odrzucone;

II etap: rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez  wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.:

cena  brutto za realizację całego zamówienia - 100 % .

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ww. kryterium

Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów     w wyniku oceny ogólnej ceny brutto będzie najwyższa.

2.  Sposób  porównania kryterium – cena brutto:

Cn

ilość punktów oferty badanej  - P=  -------  x  100                  gdzie 1 % = 1 pkt

Cb

Cn -      	najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych                                        	          		 i nie odrzuconych

Cb - 	cena  brutto oferty badanej oferty ważnej  i nie odrzuconej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

3.  Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta ostateczna odpowiada przepisom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych , spełnia wymagania określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów .

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert.

XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:( art. 92 Pzp )

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia   wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i    prawne,

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że oferta:

  - jest niezgodna z ustawą

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt.3 Pzp.

h.   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1  Pzp  (pkt.XIV. pkt.1. s.i.w.z) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę
(art. 94 ust. 2 pkt1), lit. a)  Pzp)

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza  w/w informacje  również na stronie internetowej  oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem     umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego  do:

a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne Wykonawca przedkłada  Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, będący  załącznikiem  do umowy

- Z  wykonawcą   spełniającym warunki określone w pkt. XIII.ppkt.3  niniejszej specyfikacji zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne, w miejscu i terminie podanym w informacji o wynikach postępowania.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art.95 ust.1 Pzp).

8. Zmiana umowy na wykonanie zamówienia.

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.5  umowy,

- wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

d) danych  teleadresowych w przypadku ich zmiany,

e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku  jego zmiany.

2)  Zmiany umowy o wykonanie zamówienia mogą być dokonywane na warunkach:

a) zmiany mogą być wnioskowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c) forma pisemna wprowadzenia zmiany, pod rygorem nieważności.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania  przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp )

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia                                                    o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. (art. 93 ust. 5 Pzp ).

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wniesienie zabezpieczenia winno nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form:

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)

Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na  rachunek bankowy   Zamawiającego, tj: Bank Spółdzielczy w Pajęcznie Oddział Strzelce Wielkie nr   28 8265 1011 2002 0000  0013 0012  z dopiskiem –

Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu w wysokości 70%  kwoty jak w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i odbioru robót.

30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak w pkt. 1 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie w formie poręczeń lub gwarancji jak w pkt. 2 winno być wniesione w pełnej wysokości tj. 5 % ceny ofertowej brutto na okres wykonania zamówienia i w wysokości 30% tej kwoty na okres gwarancji (36 miesięcy) liczony od dnia odbioru końcowego  robót – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o którym mowa w pkt. XV.2. s.i.w.z. przy zachowaniu ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XVI.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy , jeżeli 	zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Projekt umowy został przedstawiony jako załącznik Nr 3 do niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1.  Środki ochrony prawnej przewidziane w DZIALE VI Pzp  przysługują:

  - wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ,

  - przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Zastosowanie w tym przypadku mają przepisy zawarte w Dziale VI Rozdział 2 i 3  ustawy z    dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

XVIII.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych:

Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

XIX.	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  o których mowa   w art. 67 ust. 1 pkt 6

XXI.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 	odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII.	 Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli  zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

XXIV. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXV.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXVI. Zlecanie robót podwykonawcom:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie  zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

XXVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób, utworzenia funduszu                    szkoleniowego, zwiększenia wpłat pracodawców na  rzecz funduszu szkoleniowego – określonych w art.29 ust. 4 Pzp

Zamawiający nie stawia wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp.

Strzelce Wielkie dnia 12.06.2012 r.

Sporządził:									Zatwierdził:

Inspektor									Wójt Gminy

Zdzisław Żmudzki								Janusz Komar