UMOWA Nr  .............................

Zawarta w dniu   ............................  w Strzelcach Wielkich, pomiędzy

Gminą Strzelce Wielkie z siedzibą ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, woj. łódzkie  NIP 508-001-39-40

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Strzelce Wielkie Janusza Komara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Małgorzaty Nowak

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 , z późn.zm.).

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zmówienie publiczne tj. zadanie inwestycyjne pn.

Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony:

- projektem budowlanym

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiarami robót

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarami robót, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz  z należytą starannością w jego wykonaniu i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, terminami wykonania poszczególnych prac oraz że warunki prowadzenia robót są mu

znane.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego przestrzeganie przepisów bhp oraz utrzymanie czystości i należytego stanu porządkowego na terenie budowy i gminy oraz zasad 
i sposobu gromadzenia, usuwania a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu 
i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu 
i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie doprowadzenie wody i energii elektrycznej 
w obrębie placu budowy. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej oraz koszt zamontowania liczników wody i elektrycznych ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, ze ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP).

- Obsługę geodezyjną przy realizacji inwestycji zapewnia Wykonawca. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zwróci uwagę na znaki geodezyjne. W razie ich uszkodzenia wznowi w/w znaki geodezyjne na własny koszt.

- Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe wskutek wykonywanych robót.

§ 2.

- Termin przystąpienia do wykonania robót w ciągu 7 dni od daty podpisania   umowy.

- Strony ustaliły termin realizacji zamówienia do dnia – I etap do 20.10.2012 roku , II etap  do 20.03.2013 r.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót  protokółem przekazania placu budowy 
w terminie określonym w pkt.1 wraz z kompletem dokumentacji projektowej  
.

§ 3.

1. Za wykonanie zamówienia publicznego jak w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, tj.

Cena netto: ............................

(słownie: .............................................................................................................................)

Cena brutto: ....................................

( słownie : .......................................................................................................................... )

W tym podatek VAT w wysokości  23 %   to jest w kwocie:...................................  (słownie........................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Ceny  określone przez Wykonawcę w ofercie zawierają  wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia (jak w § 1 umowy) tj. robót przygotowawczych, pomocniczych, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej itd.

i są cenami stałymi przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku wprowadzenia koniecznych zmian projektowych mających wpływ na zmianę ilości robót, będą one rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilości robót zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Roboty nie ujęte w projekcie i nie dające się przewidzieć a konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na zamówienie  dodatkowe. Przed przystąpieniem do ich wykonania, zostanie przedstawiona  wycena tych robót. Wykonawca wykona je na  zamówienie dodatkowe Zamawiającego, na podstawie protokółów konieczności podpisanych przez strony umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. O powyższym fakcie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

§ 4.

Szczegółowe terminy realizacji etapów robót wraz z podaniem ich wartości zostaną zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, będącym załącznikiem do niniejszej umowy o wykonanie zamówienia.

§ 5.

- Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokóły odbioru wykonanych elementów robót  potwierdzonych  przez inspektorów nadzoru.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30

dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

            - Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ................................................................................................................................................

§ 6.

    - Zamawiający wyznaczy pisemnie  termin odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę.

    - O gotowości do odbioru. końcowego robót Wykonawca zawiadomi odrębnie Zamawiającego na piśmie .

    - Z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad, jeżeli takie wystąpią.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które  nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania wadliwych elementów  po raz drugi.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego kompletny operat kolaudacyjny zawierający między innymi: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie użytych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych,  protokóły prób , badań  i pomiarów a także inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy o treści wymaganej Prawem Budowlanym.

    - W terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny, mający na celu stwierdzenie  usunięcia ewentualnych wad okresu gwarancji.

§ 7.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu  36-miesięcznej  gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową  licząc od daty odbioru końcowego robót (ostatni etap).

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości

      - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

§ 8.

- Strony ustaliły, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 15 % ceny ofertowej (brutto).

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 15 % ceny ofertowej (brutto).

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania zamówienia oraz terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,5 % ceny ofertowej, za każdy dzień zwłoki, jeśli przekroczenie nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
w wysokości ustawowej.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia stosownie do art.145 ust.1  ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Strony zastrzegają sobie prawo od odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Wykonawca wyznacza: ............................................................................ do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni  .............................................................

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru z 3 dniowym wyprzedzeniem terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt

§ 10.

Wykonawca zaopatrzy się w materiały przewidziane do wbudowania montażu, spełniające wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy 
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania robót i od momentu przekazania frontu robót odpowiada za mienie znajdujące się na placu budowy.

§ 12.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed Rozpoczęciem robót.

§ 13.

- Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, na zasadach określonych w pkt. XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zwrot zabezpieczenia jw. nastąpi na zasadach i w terminach określonych w pkt. XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w    następujących wypadkach:

1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres1 miesiąca,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia   przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie  wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- Zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

- Wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót     zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

- dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 3 oraz zapłaty za nie wynagrodzenia

- odkupienia pozostałych materiałów

- przejęcia placu budowy.

§ 15

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

- Wykonawca może powierzyć wykonanie  zamówienia podwykonawcom

- W  przypadku powierzenia robót przez Wykonawcę   podwykonawcom, należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

§ 17

- Zmiana  niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  pisemnej, za zgodą stron umowy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

- osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) 
i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji,

- terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.5  umowy,,

- wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

- danych  teleadresowych w przypadku ich zmiany,

- numeru rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku  jego zmiany.

3. Zmiany umowy o wykonanie zamówienia mogą być dokonywane na warunkach:

a)   zmiany mogą być wnioskowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

b)   uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c)   forma pisemna wprowadzenia zmiany, pod rygorem nieważności.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy K.C.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§ 19.

Integralną część umowy stanowią:

  - Oferta wykonawcy – zał. Nr 1,

  - Kosztorys ofertowy - zał. Nr 2,

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy robót –zał. Nr 3

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: